UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: Resultado de Aprendizaje (Primer Corte - 40%)

DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CASO DE ESTUDIO: Sistema Web de Gestión de Pedidos y Ventas – Restaurante San Felipe

DATOS DE LA ASIGNATURA Y ENTREGA:

- Asignatura: Gestión en el proceso de Desarrollo de Software

- Unidad de Aprendizaje: Unidad I. Planeación del proceso de desarrollo de software

- Docente: Mirtha Yadira Velazquez Aguilar

- Cuatrimestre y Grupo: 10° Cuatrimestre, Grupo [Indicar 10A o 10B]

- Lugar y Fecha de Entrega: Ocosingo, Chiapas; 01 de Octubre de 2026

INTEGRANTES DE NUESTRO EQUIPO Y PARTICIPACIÓN:

- Integrante 1: [Nombre Completo del Alumno 1] — 100% de participación

- Integrante 2: [Nombre Completo del Alumno 2] — 100% de participación

- Integrante 3: [Nombre Completo del Alumno 3] — 100% de participación

# 1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

## Nombre de Nuestro Proyecto

Nombre oficial: Restaurante San Felipe.

## Problema que Atendemos

Como equipo de desarrollo, identificamos que el Restaurante San Felipe, ubicado en Tila, Chiapas, presentaba cuellos de botella significativos en su operación diaria: retrasos en la toma manual de comandas en papel, extravío de especificaciones de platillos hacia el área de cocina, lentitud en el cálculo del cobro y cambio en caja, y la falta de un canal digital moderno donde los clientes pudieran consultar el menú en línea y solicitar entregas a domicilio.

Para solucionar esto, diseñamos e implementamos una plataforma web integral que digitaliza y conecta todas las áreas operativas. Además, eliminamos la fricción común de obligar al usuario a registrarse antes de ver los alimentos: implementamos un carrito de compras dinámico y abierto en sesión, permitiendo que cualquier comensal agregue platillos libremente y solicite iniciar sesión o registrarse únicamente al momento de concretar su compra en el Checkout.

## Usuarios Principales de Nuestra Solución

- Cliente / Comensal: Explora nuestro menú clasificado por categorías, realiza búsquedas en tiempo real, añade platillos al carrito, elige su tipo de orden (para comer en mesa asignada, entrega a domicilio con dirección registrada o recoger en sucursal) y sigue el estado de su pedido.

- Personal de Cocina (Cocinero): Cuenta con nuestro módulo KDS (Kitchen Display System), donde recibe en tiempo real las comandas en orden cronológico y actualiza su estado a "En preparación" y "Listo para servir/entregar".

- Cajero: Visualiza las cuentas pendientes de cobro, ingresa el dinero recibido calculando el cambio de forma automática, confirma el pago y emite el comprobante de venta.

- Administrador: Gestiona el catálogo de alimentos y bebidas, precios, categorías, banners del restaurante, administración de usuarios y generación de reportes.

## Alcance y Tecnologías Utilizadas

Alcance definido por nuestro equipo: Cubre desde la navegación pública del menú gastronómico, filtrado dinámico sin recargar la página, carrito reactivo lateral (drawer), flujo de inicio de sesión y registro adaptable con detección de Bloq Mayús y alternancia de contraseña, pasarela de Checkout, sincronización de comandas en cocina y caja, hasta el panel de control administrativo con reportería.

Stack tecnológico que implementamos: Backend robusto en PHP 8.2+ sobre el framework Laravel 11.x; base de datos relacional MySQL 8.0 / MariaDB con motor transaccional InnoDB; motor de plantillas Blade; estilos visuales con CSS3 Vanilla responsivo estructurado con variables corporativas (`--sf-purple` y `--sf-yellow`); y JavaScript nativo asíncrono (Fetch API / AJAX) para interactividad sin recarga de pantalla.

# 2. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para garantizar la estandarización, reproducibilidad y trazabilidad entre todos los desarrolladores de nuestro equipo, documentamos y justificamos a continuación los parámetros aplicados en cada herramienta:

| Herramienta | Propósito en Nuestro Proyecto | Parámetros y Configuración Aplicada | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Git & GitHub | Control de versiones distribuido y colaboración centralizada del código de nuestro equipo. | Repositorio remoto: Angel2TxT/RestauranteSanFelipe. Rama predeterminada: main. Branch protection rules activas en main (requiere Pull Request y revisión por pares). Archivo .gitignore configurado para excluir entornos locales y librerías. | Líder Técnico / DevOps | Figura 1 y 2 |
| PHP 8.2+ CLI & Web | Lenguaje de programación en el que desarrollamos la lógica de negocio y APIs. | Configuración php.ini: memory_limit = 256M; upload_max_filesize = 10M; extensiones activadas: pdo_mysql, mbstring, openssl, fileinfo, tokenizer, xml. | Desarrollador Backend | Figura 3 |
| Laravel 11.x | Framework MVC sobre el cual estructuramos controladores, modelos Eloquent, rutas y vistas. | Archivo .env con APP_ENV=local, APP_DEBUG=true, APP_KEY generada vía artisan, sesiones almacenadas en base de datos/file, middlewares de autenticación y protección CSRF activa. | Desarrollador Backend | Figura 4 |
| MySQL 8.0 (Laragon) | Motor de base de datos relacional para guardar platillos, usuarios, roles, órdenes y detalles. | Base de datos: restaurantSF; Cotejo: utf8mb4_unicode_ci; Puerto estándar: 3306; Motor InnoDB con claves foráneas para integridad referencial. | Administrador de BD | Figura 5 |
| Composer 2.x | Gestión de dependencias de PHP y generación de autoloader PSR-4. | composer.json con dependencias fijadas en composer.lock; autoloader optimizado para evitar búsquedas lentas en disco. | Desarrollador Backend | Figura 6 |
| IDE (VS Code / Antigravity) | Entorno de desarrollo unificado para codificación y depuración en nuestro equipo. | Formato UTF-8, saltos de línea LF, .editorconfig compartido, extensiones de soporte para Blade, PHP y control Git integrado. | Todos los integrantes | Figura 7 |

## 2.1 Parámetros de Versionamiento que Establecimos

- Visibilidad de Nuestro Repositorio: Público/Privado en GitHub con control granular de colaboradores.

- Permisos de Colaboradores: Permisos de escritura (Write) para los miembros del equipo y permisos administrativos (Admin) para el líder técnico.

- Ramas Base: main como rama de despliegue estable y develop como rama de integración.

- Reglas de Protección: Se exige revisión obligatoria por al menos un compañero antes de fusionar cualquier cambio a main. Prohibido el push forzado.

# 3. PLAN DE PRUEBAS DEL SOFTWARE

Para certificar la calidad y robustez de nuestro sistema, establecimos un Plan de Pruebas formal que cubre desde la funcionalidad individual de controladores hasta la interacción de los usuarios en la interfaz gráfica:

## 3.1 Qué se Probará y Objetivos de las Pruebas

Objetivo General: Validar que cada módulo del Restaurante San Felipe cumpla fielmente con los requisitos funcionales y de seguridad definidos, garantizando una experiencia de usuario fluida, sin errores de cálculo en montos y con una correcta persistencia de pedidos.

Módulos bajo prueba:

- Módulo de Catálogo y Búsqueda: Filtrado por categorías, búsqueda en tiempo real y ordenamiento por precio.

- Módulo de Carrito de Compras: Adición, actualización y eliminación de platillos, cálculo de totales y visualización sin requerir autenticación previa.

- Módulo de Autenticación y Registro: Validación de campos obligatorios, contraseñas seguras, detección de Bloq Mayús, visibilidad de contraseña y retención de intención de compra (url.intended).

- Módulo de Checkout: Validación de tipos de servicio (mesa, domicilio, pickup), asignación de mesas activas y guardado transaccional de la orden.

- Módulos de Cocina y Caja: Transición de estados de comandas y cálculo automático de cambio.

## 3.2 Alcance y Tipos de Pruebas Utilizadas

- Pruebas Funcionales (Caja Negra): Verificamos el comportamiento de la interfaz y las acciones del usuario final (botones, formularios, modales, alertas).

- Pruebas de Integración: Evaluamos la interacción entre los controladores de Laravel, la capa de servicios (CartPricing) y la base de datos MySQL.

- Pruebas de Seguridad y Acceso: Comprobamos la efectividad del middleware de autenticación y la protección contra ataques CSRF en formularios POST/PATCH/DELETE.

- Pruebas de Responsividad y Compatibilidad: Validamos la visualización y usabilidad en navegadores modernos tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

## 3.3 Ambiente de Pruebas y Responsables

- Ambiente Local de Pruebas: Servidor local PHP 8.3 CLI (`php artisan serve`), base de datos MySQL local (`restaurantSF`) en Laragon, navegadores Chrome, Firefox y Edge.

- Responsables de Ejecución: Todos los miembros de nuestro equipo de desarrollo con rol de QA / Tester rotativo.

- Datos y Condiciones Necesarias: Base de datos inicializada con el seeder o dump `restaurantSF.sql`, que contiene usuarios de prueba en cada rol (cliente, cocinero, cajero, administrador) y menú de alimentos cargado.

## 3.4 Criterios de Entrada y Criterios de Salida

- Criterios de Entrada: Código fuente integrado sin errores de sintaxis, migraciones de base de datos ejecutadas correctamente y servidor web en ejecución.

- Criterios de Salida: 100% de los casos de prueba críticos con estado "Aprobado", sin errores fatales ni advertencias no controladas en el archivo de log `storage/logs/laravel.log`.

## 3.5 Forma de Registrar los Resultados

Los resultados de las pruebas se registran formalmente mediante la Matriz de Casos de Prueba que se presenta a continuación, documentando precondiciones, pasos, resultados esperados y obtenidos, acompañados de sus respectivas capturas de evidencia.

# 4. CASOS DE PRUEBA EJECUTADOS

A continuación presentamos los casos de prueba aplicados a las funcionalidades medulares de nuestro proyecto. Nota: Esta sección contiene la estructura formal y los casos clave documentados por nuestro equipo, donde se integran los resultados y evidencias correspondientes:

## Caso de Prueba CP-01: Visualización y Uso del Carrito sin Iniciar Sesión

- Identificador: CP-01

- Funcionalidad o Requisito: Carrito de compras público accesible para usuarios visitantes (Guest).

- Objetivo: Verificar que un usuario sin sesión activa pueda ver el botón del carrito, agregar productos, ver el panel lateral y consultar el total de su orden.

- Precondiciones: El usuario se encuentra en el sitio web como visitante (sin haber iniciado sesión).

- Datos de Entrada: Selección de platillo "Pizza familiar" con precio $190.00.

- Pasos de Ejecución: 1. Ingresar a la tienda o página principal. 2. Pulsar botón "Agregar" en el platillo. 3. Pulsar el ícono de la bolsa de compras en el encabezado.

- Resultado Esperado: Se muestra la notificación de producto agregado, el contador del carrito marca "1", el panel lateral se abre mostrando la imagen, nombre, precio unitario y total. Se presentan las opciones "Iniciar sesión" y "Crear una cuenta" para formalizar.

- Resultado Obtenido: El panel lateral se abre fluidamente con el producto seleccionado y los botones de acción para visitantes.

- Estado: APROBADO

[ESPACIO PARA PEGAR EVIDENCIA CP-01]

## Caso de Prueba CP-02: Protección de Checkout y Redirección al Login

- Identificador: CP-02

- Funcionalidad o Requisito: Protección de ruta /order/checkout mediante middleware de autenticación.

- Objetivo: Asegurar que al intentar proceder al pago sin sesión, el sistema redirija a /login conservando la intención de compra.

- Precondiciones: El carrito contiene al menos un platillo y el usuario es visitante.

- Datos de Entrada: Clic en el botón "Iniciar sesión" dentro del carrito o intento de acceso directo a /order/checkout.

- Pasos de Ejecución: 1. Abrir carrito con platillos. 2. Hacer clic en "Iniciar sesión".

- Resultado Esperado: Redirección inmediata a /login con banner informativo: "¡Tus platillos te esperan en el carrito! Inicia sesión para continuar al pago de tu pedido". Tras autenticarse, debe redirigir automáticamente al Checkout.

- Resultado Obtenido: El usuario es enviado a la vista de login con el aviso visible y url.intended guardada en sesión.

- Estado: APROBADO

[ESPACIO PARA PEGAR EVIDENCIA CP-02]

## Caso de Prueba CP-03: Limpieza de Intención al Vaciar el Carrito

- Identificador: CP-03

- Funcionalidad o Requisito: Validación de contenido del carrito en vistas de autenticación.

- Objetivo: Confirmar que si el usuario elimina todos los productos de su carrito, el aviso de espera en login/registro desaparezca y se limpie la intención de compra.

- Precondiciones: El usuario tenía productos en el carrito y procedió a eliminarlos.

- Datos de Entrada: Clic en el ícono de eliminar (bote de basura) de cada producto en el carrito.

- Pasos de Ejecución: 1. Vaciar el carrito completamente. 2. Navegar a /login o /register.

- Resultado Esperado: La vista de login/register no debe mostrar ningún aviso de platillos pendientes, mostrando la pantalla limpia.

- Resultado Obtenido: El sistema detecta items_count === 0, descarta url.intended y no renderiza el mensaje de espera.

- Estado: APROBADO

[ESPACIO PARA PEGAR EVIDENCIA CP-03]

## Caso de Prueba CP-04: Registro de Nuevo Usuario con Redirección Inteligente

- Identificador: CP-04

- Funcionalidad o Requisito: Formulario de registro completo (nombre, apellido, email, teléfono, dirección, contraseñas).

- Objetivo: Verificar la creación exitosa de cuenta y redirección directa al Checkout si el usuario venía con productos en carrito.

- Precondiciones: El usuario viene desde el botón "Crear una cuenta" del carrito con platillos cargados.

- Datos de Entrada: Nombre: Juan, Apellido: Pérez, Email: juan.perez@test.com, Teléfono: 9611234567, Dirección: Segunda Sur Ote., Contraseña válida (min 8 caracteres).

- Pasos de Ejecución: 1. Llenar formulario de registro. 2. Pulsar botón "Crear Mi Cuenta".

- Resultado Esperado: Se crea el registro en la base de datos con contraseña encriptada (Bcrypt), se inicia sesión automáticamente y se redirige de inmediato a /order/checkout.

- Resultado Obtenido: El usuario queda autenticado y es dirigido directamente a completar los datos de su orden en el checkout.

- Estado: APROBADO

[ESPACIO PARA PEGAR EVIDENCIA CP-04]

## Caso de Prueba CP-05: Formalización de Orden con Asignación de Mesa / Domicilio

- Identificador: CP-05

- Funcionalidad o Requisito: Selección de modalidad de pedido en Checkout (En el restaurante, A domicilio, Para llevar).

- Objetivo: Validar que al elegir "En el restaurante" se exija mesa, y al elegir "A domicilio" se utilice la dirección del usuario.

- Precondiciones: Usuario autenticado en la pantalla de Checkout con platillos en su orden.

- Datos de Entrada: Selección de radio button "En el restaurante", elección de Mesa 3, notas de pedido.

- Pasos de Ejecución: 1. Seleccionar tipo de orden. 2. Escoger mesa disponible. 3. Pulsar "Confirmar pedido".

- Resultado Esperado: Se guarda el registro en la tabla orders con status "pending", se asocia el table_id y se limpia el carrito, mostrando la animación de confirmación.

- Resultado Obtenido: Orden registrada exitosamente en MySQL con estatus pendiente y disponible para el módulo de cocina.

- Estado: APROBADO

[ESPACIO PARA PEGAR EVIDENCIA CP-05]

# 5. FLUJO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE VERSIONES

En nuestro equipo adoptamos un modelo de trabajo estructurado basado en GitHub Flow adaptado, garantizando que ningún cambio ingrese a la rama principal sin revisión por pares y pruebas previas.

## 5.1 Jerarquía de Ramas en Nuestro Repositorio

- main: Contiene el código fuente oficial y estable para producción. Protegida contra modificaciones directas.

- develop: Rama de consolidación intermedia donde integramos las funcionalidades concluidas antes de su liberación.

- feature/<nombre-tarea>: Ramas efímeras donde cada uno de nosotros desarrolla módulos específicos (ejemplo: feature/cart-guest-support, feature/auth-redesign).

- fix/<nombre-incidencia>: Ramas para atender correcciones urgentes derivadas de la fase de pruebas.

## 5.2 Convención de Commits que Aplicamos (Conventional Commits)

Para mantener un historial limpio, trazable y legible por cualquier auditor o docente, aplicamos los siguientes prefijos en nuestros mensajes de commit:

- feat: Para nuevas características (ejemplo: feat(cart): permitir visualizar carrito a usuarios no autenticados).

- fix: Para corrección de errores (ejemplo: fix(auth): omitir mensaje de platillos si el carrito esta vacio).

- style: Para cambios visuales, espaciados y CSS sin afectar la lógica (ejemplo: style(hero): centrar texto descriptivo y encabezados).

- refactor: Para reestructuración interna de código orientada a optimización.

- docs: Para actualizaciones del archivo README o documentación del proyecto.

## 5.3 Procedimiento de Integración y Resolución de Conflictos (Paso a Paso con Evidencias)

Para ejemplificar de manera transparente el ciclo de trabajo que seguimos en nuestro repositorio, documentamos cada paso con su comando técnico, su explicación y su respectiva captura de pantalla de evidencia:

### Paso 1: Creación y Aislamiento de la Rama de Trabajo

Procedimiento aplicado: Antes de comenzar cualquier desarrollo, nos aseguramos de sincronizar la base local con el repositorio remoto mediante git pull origin develop y creamos la rama aislada con la nomenclatura estándar: git checkout -b feature/cart-guest-access.

Instrucción de captura: Captura en terminal la ejecución del comando mostrando la confirmación "Switched to a new branch feature/..." y el estado de git branch.

Pie de figura: Figura 5.3.1. Creación y cambio a la rama de trabajo feature/cart-guest-access en la terminal local.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA PASO 1: CREACIÓN DE RAMA EN TERMINAL]

### Paso 2: Desarrollo y Confirmación mediante Commits Atómicos

Procedimiento aplicado: Escribimos el código de la funcionalidad, verificamos que no existan errores de sintaxis y preparamos los cambios con git add .. Luego realizamos un commit atómico documentando el cambio según el estándar: git commit -m "feat(cart): habilitar drawer y boton de carrito para visitantes".

Instrucción de captura: Captura en terminal la confirmación del commit atómico mostrando los archivos modificados y el hash generado.

Pie de figura: Figura 5.3.2. Confirmación de commit atómico respetando la convención Conventional Commits.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA PASO 2: COMMIT ATÓMICO EN TERMINAL]

### Paso 3: Publicación y Solicitud de Cambio (Pull Request en GitHub)

Procedimiento aplicado: Subimos los commits locales hacia el repositorio remoto ejecutando git push origin feature/cart-guest-access. Ingresamos a la interfaz web de GitHub y creamos una Solicitud de Cambio (Pull Request) desde nuestra rama hacia la rama base develop, detallando los cambios introducidos y la justificación técnica.

Instrucción de captura: Captura en GitHub la pantalla de apertura del Pull Request con el título descriptivo, la descripción de cambios y el estado "Open".

Pie de figura: Figura 5.3.3. Apertura formal de Pull Request en GitHub hacia la rama de integración develop.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA PASO 3: PULL REQUEST ABIERTO EN GITHUB]

### Paso 4: Revisión por Pares (Code Review) y Aprobación

Procedimiento aplicado: Un compañero del equipo inspecciona el código en la pestaña "Files changed" de GitHub, comprueba que se respeten los estándares, valida que no se expongan contraseñas ni credenciales y emite su aprobación formal mediante el botón "Review changes -> Approve".

Instrucción de captura: Captura en GitHub la sección de revisión mostrando el comentario de revisión por pares y el ícono verde de aprobación (Approved).

Pie de figura: Figura 5.3.4. Revisión de código por pares (Code Review) y aprobación formal del Pull Request en GitHub.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA PASO 4: CODE REVIEW Y APROBACIÓN EN GITHUB]

### Paso 5: Detección y Resolución de Conflictos de Integración

Procedimiento aplicado: Si durante el desarrollo otro compañero integró cambios concurrentes en el mismo archivo, GitHub alerta la presencia de conflictos. Para resolverlo, el desarrollador sincroniza localmente develop (`git checkout develop && git pull`), regresa a su rama feature y ejecuta git merge develop. En VS Code se examinan los marcadores de conflicto (<<<<<<< HEAD), se eligen las líneas correctas, se ejecutan las pruebas locales para verificar que nada se haya roto, y se sube la solución con un commit de resolución.

Instrucción de captura: Captura en GitHub mostrando el indicador verde "This branch has no conflicts with the base branch" (o captura en VS Code resolviendo el conflicto).

Pie de figura: Figura 5.3.5. Validación y resolución exitosa de conflictos de integración previa a la fusión.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA PASO 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS / NO CONFLICTS EN GITHUB]

### Paso 6: Fusión Exitosa (Merge) y Depuración de Ramas

Procedimiento aplicado: Una vez aprobado el PR y sin conflictos, el líder técnico ejecuta la acción Squash and Merge para condensar los cambios en un registro limpio y trazable. Inmediatamente después, se pulsa el botón "Delete branch" para eliminar la rama remota temporal y evitar saturación en el repositorio.

Instrucción de captura: Captura en GitHub mostrando el distintivo morado "Merged" con el mensaje "Pull request successfully merged and closed" y el botón de rama eliminada.

Pie de figura: Figura 5.3.6. Fusión exitosa (Merge) del Pull Request a la rama base y eliminación de la rama de trabajo.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA PASO 6: PULL REQUEST MERGED EN GITHUB]

# 6. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

## 6.1 Análisis Comparativo de las Estrategias de Despliegue Estudiadas

Con base en los temas correspondientes a la Unidad 1 y lo analizado en clase sobre estrategias de despliegue, nuestro equipo evaluó las 6 alternativas disponibles frente a las características y restricciones de nuestro caso de estudio:

- 1. Corte en producción: Se apaga la versión anterior y se activa la nueva versión del sistema tras actualizar componentes. (Seleccionada como la más adecuada).

- 2. Rodante (Rolling): Se sustituyen instancias poco a poco. Descartada: requiere un clúster con múltiples servidores e instancias detrás de un balanceador de carga, infraestructura con la que no cuenta una PyME restaurantera local.

- 3. Azul/verde (Blue/Green): Se mantienen dos entornos completos en paralelo. Descartada: duplicaría los costos de servidores e infraestructura, además de requerir sincronización compleja de base de datos entre ambos entornos.

- 4. Canario: Nueva versión para una pequeña parte de usuarios. Descartada: no aplica a un sistema de comandas y ventas donde todos los empleados y comensales deben compartir el mismo estado unificado de mesas y menú.

- 5. Feature flags: Se despliega el código, pero se activa después mediante banderas condicionales. Descartada como estrategia principal de liberación: agrega sobrecarga de deuda técnica para un despliegue de versión monolítica.

- 6. A/B: Se muestran variantes distintas para comparar resultados estadísticos de conversión o diseño. Descartada: el objetivo es la operatividad completa del restaurante, no experimentación de marketing.

## 6.2 Selección y Justificación de la Estrategia para Restaurante San Felipe

Estrategia seleccionada por nuestro equipo: Corte en producción ("Se apaga la versión anterior y se activa la nueva").

Justificación técnica aplicada al caso:

El Restaurante San Felipe opera sobre un servidor único (ambiente VPS / servidor local con Apache y MySQL). Para garantizar la integridad transaccional de las órdenes y evitar que los usuarios envíen pedidos en el instante exacto en que se están ejecutando migraciones de base de datos (`php artisan migrate`), la estrategia correcta es realizar un Corte en producción programado durante la ventana de mantenimiento del restaurante (por ejemplo, en el horario de cierre nocturno de 11:30 PM a 11:45 PM).

Durante este corte, se apaga temporalmente el acceso público de la versión anterior activando el modo de mantenimiento de Laravel (`php artisan down`), se despliega la nueva versión y se reactiva de inmediato (`php artisan up`), logrando un tiempo de interrupción menor a 3 minutos sin riesgos de inconsistencia de datos.

## 6.3 Pasos Generales para Liberar la Versión (Protocolo de Corte en Producción)

Fase A: Validaciones Previas y Respaldo Obligatorio

- 1. Validamos que todos los casos de prueba (PR-01 a PR-05) estén en estatus APROBADO en la rama main.

- 2. Generamos el respaldo completo de la base de datos de producción: mysqldump -u root -p restaurantSF > backup_pre_corte_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

- 3. Notificamos al personal administrativo y de caja del inicio de la ventana de mantenimiento programada.

Fase B: Ejecución del Corte en Producción (Apagado de versión anterior)

- 1. Apagar versión anterior: Ejecutamos `php artisan down --secret="sf-corte-seguro" --render="errors::503"`. Los clientes ven una pantalla estética de mantenimiento temporal mientras nosotros conservamos acceso exclusivo mediante la clave secreta.

- 2. Descargar nueva versión: Ejecutamos `git pull origin main` en el servidor.

- 3. Actualizar dependencias: Ejecutamos `composer install --no-dev --optimize-autoloader`.

- 4. Aplicar migraciones: Ejecutamos `php artisan migrate --force` para actualizar tablas sin alterar pedidos existentes.

- 5. Optimizar cachés: Ejecutamos `php artisan optimize:clear && php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache`.

- 6. Activar nueva versión: Ejecutamos `php artisan up` para restablecer el servicio a los clientes con la nueva versión activa y funcional.

## 6.4 Plan de Respuesta ante Fallas (Rollback del Corte en Producción)

Si durante la validación posterior inmediata (Smoke Testing) se detecta una falla crítica en el cálculo de cuentas, en el checkout o en la pasarela:

- 1. Re-apagar servicio: Ejecutamos `php artisan down --secret="sf-rollback"` para proteger los datos de los usuarios.

- 2. Revertir código fuente: Regresamos al commit anterior estable con `git reset --hard HEAD~1`.

- 3. Restaurar base de datos: Restablecemos el estado previo de las tablas ejecutando: `mysql -u root -p restaurantSF < backup_pre_corte.sql`.

- 4. Regenerar cachés del sistema anterior: Ejecutamos `php artisan optimize:clear && php artisan config:cache`.

- 5. Reactivar versión estable previa: Ejecutamos `php artisan up` restableciendo la operatividad y abriendo una rama fix/ para investigar la causa raíz.

# 7. REPOSITORIO CONFIGURADO PARA RECIBIR EL CÓDIGO FUENTE

Enlace Oficial de Nuestro Repositorio en GitHub:

https://github.com/Angel2TxT/RestauranteSanFelipe

Comprobamos que nuestro repositorio se encuentra debidamente acondicionado para el trabajo colaborativo:

- Estructura Modular: Separación limpia de responsabilidades (controladores, vistas Blade, modelos de datos, servicios de cálculo de carrito y rutas web).

- Archivo README.md Completo: Documenta los requisitos previos, pasos de clonación, instalación de dependencias, configuración de .env, credenciales de demostración por rol y comandos de ejecución.

- Archivo .gitignore Estricto: Previene la fuga accidental de credenciales (.env, .env.backup), protege llaves criptográficas (/storage/*.key) y evita subir carpetas pesadas innecesarias (/vendor, /node_modules).

- Ramas y Reglas de Protección: Ramas definidas para el desarrollo y protección activa para la rama main.

# 8. CONCLUSIONES

A través del desarrollo de este Documento de Planeación del Proceso de Desarrollo de Software, nuestro equipo concluye lo siguiente:

- Estandarización y Calidad: Establecer parámetros formales de configuración para PHP, Laravel, MySQL y Composer nos permitió trabajar con ambientes homogéneos, eliminando problemas de incompatibilidad y asegurando que las pruebas realizadas en local reflejen fielmente el comportamiento esperado en producción.

- Trazabilidad y Trabajo en Equipo: La implementación de un flujo de ramas con GitHub Flow y mensajes de commit semánticos nos otorga una trazabilidad total sobre cada cambio, facilitando la auditoría del código y la revisión colaborativa entre pares.

- Seguridad y Continuidad del Negocio: Garantizar la protección de credenciales y disponer de una estrategia de despliegue con plan de contingencia y rollback nos brinda la seguridad de que el Restaurante San Felipe contará con un sistema confiable, seguro y con la más alta disponibilidad para sus clientes.

# 9. ANEXOS: GUÍA DETALLADA DE EVIDENCIAS Y CAPTURAS DE PANTALLA

Presentamos el catálogo de evidencias requeridas por la actividad. Instrucción para nuestro documento: inserte debajo de cada apartado la captura de pantalla correspondiente tomada directamente de nuestro entorno de trabajo:

## Figura 1. Repositorio Remoto de Nuestro Equipo en GitHub

Instrucción de captura: Tomar captura de la página principal del repositorio https://github.com/Angel2TxT/RestauranteSanFelipe en el navegador, mostrando el nombre del proyecto, la rama main y la estructura de archivos.

Pie de figura: Figura 1. Repositorio remoto del proyecto Restaurante San Felipe configurado en GitHub con estructura inicial de código fuente.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 1]

## Figura 2. Configuración de Exclusiones en Nuestro Archivo .gitignore

Instrucción de captura: Abrir en VS Code el archivo .gitignore y capturar las líneas donde se excluyen archivos .env, carpetas /vendor, /node_modules y archivos temporales.

Pie de figura: Figura 2. Parámetros de exclusión configurados en el archivo .gitignore para proteger credenciales y omitir librerías externas.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 2]

## Figura 3. Verificación de Versiones y Parámetros en Terminal

Instrucción de captura: En la terminal del proyecto, ejecutar: php -v, composer -V, git --version y git remote -v, y capturar los resultados.

Pie de figura: Figura 3. Verificación en terminal de las versiones de PHP 8.2+, Composer, Git y vinculación al repositorio remoto oficial.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 3]

## Figura 4. Parámetros de Configuración del Framework (.env.example)

Instrucción de captura: Abrir en el editor el archivo .env.example mostrando los nombres de las variables de configuración sin incluir datos confidenciales.

Pie de figura: Figura 4. Plantilla de variables de entorno (.env.example) con parámetros de configuración para Laravel y MySQL sin exponer datos sensibles.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 4]

## Figura 5. Estructura Relacional de la Base de Datos MySQL

Instrucción de captura: En phpMyAdmin o HeidiSQL, capturar la base de datos restaurantSF mostrando la lista de tablas relacionales (users, products, orders, etc.).

Pie de figura: Figura 5. Estructura relacional de la base de datos restaurantSF en MySQL con soporte transaccional InnoDB.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 5]

## Figura 6. Historial de Commits Trazables en Git

Instrucción de captura: Ejecutar git log --oneline -n 6 o capturar en GitHub la pestaña Commits mostrando mensajes con la convención feat:, fix:, style:.

Pie de figura: Figura 6. Historial de commits en nuestro repositorio aplicando la convención semántica para trazabilidad de cambios.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 6]

## Figura 7. Evidencia de Pull Request y Flujo Colaborativo

Instrucción de captura: Capturar en GitHub la pestaña Pull Requests mostrando una solicitud de cambio integrada hacia la rama principal con estado Merged.

Pie de figura: Figura 7. Evidencia del flujo de trabajo colaborativo mediante Pull Request integrado tras revisión por pares.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 7]

## Figura 8. Ejecución y Despliegue Local de Nuestra Aplicación Web

Instrucción de captura: Capturar la aplicación web activa en el navegador en http://127.0.0.1:8000 mostrando el menú, el carrito accesible sin sesión y las opciones del sistema.

Pie de figura: Figura 8. Aplicación web de Restaurante San Felipe desplegada y ejecutándose correctamente en ambiente local.

[PEGAR AQUÍ CAPTURA 8]